UMOWA  nr TI.272.2.

na  wykonanie prac projektowych

W dniu …………. pomiędzy Gminą Sandomierz o statusie miejskim zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Marka Bronkowskiego –  Burmistrza Miasta Sandomierza

a firmą :

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z wynikiem wyboru ofert Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                    do wykonania opracowanie    dokumentacji   projektowej  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem ”

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zgodnie z załącznikiem graficznym                   i wyszczególnieniem zakresu w umowie.

- Zakres opracowania obejmuje:

- Aktualizację podkładów sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 250          do celów projektowych z inwentaryzacją infrastruktury podziemnej                   i nadziemnej,

- Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów w zakresie obejmującym lokalizację inwestycji.

- Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w niezbędnym zakresie.

- Uzyskanie warunków ewentualnych przebudów kolizji,

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  i operatu wodno - prawnego (jeżeli takie będą potrzebne).

- Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych niezbędnych                     do zrealizowania inwestycji – po 6 egzemplarzy oraz kompletnej wersji elektronicznej w  formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf) -     po 3 egz.

- Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych – po 3 egzemplarze      w wersji pisemnej i elektronicznej.

- Opracowanie przedmiaru robót do projektu – po 3 egz. w formie pisemnej            i 3 egz. w formie elektronicznej w  formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf).

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego do projektu po 3 egz.  w formie pisemnej i elektronicznej w  formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf)-na osobnej płycie nie razem z dokumentacją projektową.

- Uzyskanie kompletnych uzgodnień opracowanego projektu.

- Sporządzenie instrukcji planu BIOZ.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz

oświadczeniami o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie zamawiającego w w/w terminie wraz z dowodem prawidłowo złożonego wniosku o pozwolenie   na budowę.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się poprzez podpisanie i przyjęcie bez uwag przez zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu o którym mowa w § 3 ust. 3 wraz          ze złożeniem prawidłowego wniosku o pozwolenie   na budowę., traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, współczesną wiedzą budowlaną i jest kompletna pod względem celu, któremu ma służyć.

- Strony ustalają, że z chwilą zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia lub jego części.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie  do dokumentacji projektowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca dołączy również oświadczenie, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek  zastrzeżeń do  projektu w toku postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę               i realizacji zadania, uwagi zostaną rozpatrzone i usunięte bez zbędnej zwłoki i na koszt autora projektu.

§ 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane bez uwag prace projektowe w wys. ………… zł brutto. Słownie: …………………………. złotych

w  tym kwota netto (……………….zł), podatek VAT   w wys. 23%        ( …………. zł. )

- Zapłata wynagrodzenia będzie regulowana na podstawie prawidłowo wystawionej                  faktury, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktura za prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy, będzie płatna przelewem        z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Źródło finansowania – budżet miasta, dział 600, rozdział 60016, § 6050.

§ 5.

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego wykonania,   Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie wykonania dzieła w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                     w wysokości 10% wartości brutto umowy.

3.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca     zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto umownego za każdy dzień opóźnienia.

4.  W przypadku niekompletności dokumentacji, objętej niniejszą umową, koszt wykonania   dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych                    od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §6 ust. 1 lit. a umowy.

6.    W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej   umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie       od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 6.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy zgodnie               z wyceną prac projektowych.

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokółu inwentaryzacyjnego

§ 7.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie      w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy jest  sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10.

Integralną częścią umowy jest wycena prac projektowych.

## § 11.

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: