TI.0210/1/2004								Sandomierz 12.01.2004r

WYDZIAŁ FINANSOWY

URZĘDU MIEJSKIEGO

Informacja o stanie realizacji  inwestycji (Dz.6050)

Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego za rok 2003

| Lp | Nazwa zadania | Środki budżetu 2003 | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | DROGI Dz. 600 Rozdz. 60016 |  |  |  |
| 1. | Budowa ul. Westerplatte – II etap | 400.474 | 352.525,14 | Zadanie zakończone, Została wykonana przebudowa ulicy – II etap, nawierzchnia, chodniki, część wpustów ulicznych, przebudowa urz. ektroenergetycznych, przyłącze linia kablową nn |
| 2. | Budowa ul. Milberta | 900.000 | 893..030,25 | Zadanie zrealizowane Wykonane zostały roboty drogowe, kanalizacja deszczowa – 85,5m, telekomunikacja oraz oświetlenie – rury osłonowe |
| 3. | Budowa ul. Rokitek – III etap | 69.500 | 68.609,32 | Zadanie zakończone. Wykonana została kanalizacja sanitarna, deszczowa, chodniki, nawierzchnia |
| 4. | Budowa ul. Cegielnianej – II etap | 240.000 | 236.051,79 | Zadanie zakończone Wykonana została nawierzchnia asfaltobetonowa, chodniki z polbruku, przebudowano schody Przebudowana została sieć telefoniczną, Usunięta kolizja kabli SN z modernizowanym odcinkiem ulicy przez Rzeszowski Zakład Energetyczny |
| 5. | Budowa ul. Głębokiej | 260.000 | 218.580,78 | Zadanie zakończone Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię z asfaltobetonu |
| 6. | Ul. Energetyczna – projekt | 21.800 | 21.716 | Zadanie zakończone Wykonany projekt |
| 7. | Ul. Świerkowa – remont nawierzchni | 73.200 | 45.774,67 | Zadanie zakończone Odtworzone zostały rowy i przepusty odwadniające, wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa |
| 8. | Ul. L. Czarnego + Miła – projekt | 40.000 | 34.526,00 | Zadanie zakończone -Wykonany projekt |
| 9. | Ul. Krucza – projekt | 30.000 | 29.768 | Zadanie zakończone -Wykonany projekt |
| 10 | Ul. Stoczniowa – remont nawierzchni | 20.000 | 18.125,02 | Zadanie zakończone Wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu |
| 11 | Ul. Holownicza – remont nawierzchni | 100.000 | 90.329,40 | Zadanie zakończone Wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa |
| 12 | Odwodnienie ul. Portowej – skrzyżowanie, projekt | 10.000 | 8.540,00 | Zadanie zakończone – wykonany projekt |
| 13 | Ul. Morelowa | 50.000 | 0,00 | Zadanie na etapie przygotowania – złożone zostały i dokumenty i wniosek o pozwolenie na budowę |
| 14 | Ul. Żółkiewskiego 3c | 100.000 | 96.342,38 | Zadanie zakończone, Wykonany został remont parkingów z kostki betonowej i nawierzchnia asfaltobetonowa |
| 15 | Ul. Grodzisko | 268.000 | 265.726,15 | Zadanie zakończone, Inwestycja w trakcie odbioru i rozliczania |
| 17 | Ul. Dąbrowskiego | 100.000 | 7.203,05 | Wykonana sieć wodociągowa |
| 18 | Chodnik ul. Bosmańska | 40.000 | 39.247,69 | Zadanie zakończone, Wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej, oraz wyremontowane wjazdy do posesji |
| 19 | Parking przy kościele św. Pawła | 50.000 | 39.351,98 | Zadanie zakończone, Utwardzony został plac parkingowy płytami, wykonany chodnik z płyt betonowych i wjazdy z polbruku |
| 20 | Ul. Tulipanowa- boczna | 12.000 | 11.999,25 | Zadanie zakończone, Wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych |
| 21 | Ul. Schinzla oświetlenie PT | 3.000 | 3.000 | Zadanie zakończone Wykonany projekt oświetlenia |
|  | Ogółem Dz.600 – DROGI | 2.787.974 | 2.480.446,87 |  |
|  | KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI - Dz.900 Rozdz. 90095 |  |  |  |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej cz. miasta | 50.000 | 27.492,88 | Rozstrzygnięcie drugiego przetargu w trakcie zatwierdzania przez Władzę Wdrażającą Program Funduszu PHARE i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Westerplatte do ul. Orzeszkowej i Kochanowskiego | 204.500 | 201.019,10 | Zadanie zakończone - wykonany projekt i zrealizowany został kolektor deszczowy. Przełożony został gazociąg w ul. Kochanowskiego |
| 23 | Budowa kanału otwartego od ul. Staromiejskiej do wąwozu św. Jakuba | 63.500 | 27.721,63 | Zadanie zakończone. Na tym odcinku wykonana została obudowa płytami betonowymi cieku odprowadzającego wody powierzchniowe, naprawione zostało zabezpieczenie przyczółka mostku w ul. Staromiejskiej. |
| 24 | Projekt kanalizacji sanitarnej od pompowni SBM do rurociągu przy ul. Mostowej | 30.000 | 28.060 | Zadanie zakończone – wykonany projekt |
| 25* | Budowa wodociągu w Kamieniu Plebańskim | 153.300 | 109.011,07 | Zadanie zrealizowane Zadanie realizowane z finansowym udziałem Społecznego Komitetu Budowy sieci Wodociągowej. Wykonana została sieć główna z rur PCV oraz 9 szt. hydrantów. |
| 26* | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawichojskiej (w tym kredyt WFOŚ-105.000zł) | 80.736 | 65.689,93 | Zadanie zrealizowane Zadanie zostało zrealizowane z udziałem finansowym Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu. Wykonano kolektor sanitarny dn 200 z rur PCV oraz studzienki kanalizacyjne dn 400 |
| 27 | Piszczele – projekt | 55.000 | 3.906,44 | Czwarty przetarg na opracowanie projektu został unieważniony na podst. art. 27b ust.1 pkt 2 Ustawy o zam.publ. |
|  |  |  | 49.000 | Środki niewygasające z 2003r - przeniesione na odrębny rachunek – wydatkowane zostaną w 2004r- Uchwałą Nr IX/76/03 z dnia 29.10.03 |
| 28 | Projekt fontanny na Małym Rynku | 15.000 | 0.00 | prace projektowe przerwane – w trakcie uzgadniania koncepcji – w grudniu wydana decyzja o wzizt |
| 29 | Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej cz. miasta – na odcinku od węzła „Kraków” do os. Rokitek i do ul. Polnej - projekt | 3.000 | 3.000 | Zadanie wykonane -Wykonana została dokumentacja |
| 30 | Rurociąg kanalizacji deszczowej od rowu przy ul. Krakowskiej do śluzy przy rz. Koprzywiance - projekt | 3.500 | 3.500 | Zadanie zakończone. -Wykonana została dokumentacja |
|  | Ogółem Dz. 900 – KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI | 658.536 | 518.401,05 |  |
|  | INWESTYCJE INNE |  |  |  |
|  | Dz.926 Rozdz.92605 |  |  |  |
| 31 | Kryta pływalnia – spłata II raty | 3.113.188 | 3.113.188 | Spłata II raty |
|  | Dz.700 Rozdz. 70095 |  |  |  |
| 32 | Projekt remontu budynku w Koćmierzowie | 90.000 | 13.397,92 | Wykonany został projekt |
|  |  |  | 76.000 | Środki niewygasające z 2003r - przeniesione na odrębny rachunek – wydatkowane zostaną w 2004r- Uchwałą Nr IX/76/03 z dnia 29.10.03 |
|  | Dz. 853 rozdz. 85303 |  |  |  |
| 33 | OPS | 50.000 | 50.000 | Zadanie zakończone Wykonany został remont i adaptacja obiektu pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy |
|  | INWESTYCJE OGÓŁEM | 6.699.698 | 6.251.433,84 |  |
| IV | Dz.600 Rozdz.60016 |  |  |  |
| 34 | Pomiary reperów | 50.000 | 44.000 | Wykonane pomiary za 2003r |

* - inwestycje realizowane przy pomocy Komitetów Społecznych