TI.2213-1- 1 /05						Sandomierz 12.01.2005r

# WYDZIAŁ FINANSOWY

# URZ ĘDU MIEJSKIEGO

# w.m.

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego za 2004r

| Lp | Nazwa zadania | Środki budżetu 2004 | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DROGI Dz. 600 Rozdz. 60016 |  |  |  |
| 1. | Ul. Grodzisko – III etap | 50.000 | 35.055 | Zadanie zakończone - remont chodnika, mur oporowy |
| 2. | Ul. Krucza I etap | 50.000 | 18.512,28 | Koszty wykonania studium wykonalności |
| 3. | Ul. Zamiejska i Łąkowa | 220.000 | 215.382,88 | Zadanie zakończone –jezdnia asfaltobetonowa , rowy odwadniające |
| 4 | Ul. Podwale – parking | 138.000 | 137.261,62 | Zadanie zakończone –parking i zagospodarowanie otoczenia |
| 5 | Ul. Kochanowskiego I etap | 449.000 | 444.583,99 | Zadanie zakończone |
| 6 | Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego - projekt | 25.000 | 21.453,26 | Zadanie zakończone – tymczasowe utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi |
| 7 | Droga do oczyszczalni ścieków | 102.000 | 101.895,69 | Zadanie zakończone – droga z betonu zbrojonego na istniejących płytach |
| 8 | Ul. Sadownicza | 73.000 | 66.538,80 | Zadanie zakończone -prowadzone przez Wydz. NK- jezdnia asfaltowa – 400mb |
| 8 | Ul. Miodowa | 63.000 | 62.854,63 | Zadanie zakończone – jezdnia asfaltobetonowa |
|  | Ogółem Dz.600 – DROGI | 1.170.000 | 1.103.538,15 |  |
| II. | GOSPODARKA KOMUNALNA -KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI Dz.900 |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Miasta | 800.000 | 200.000 | środki niewygasające- zgodnie z podjęta uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005 |
|  |  |  | 499.580,31 | Inwestycja w trakcie realizacji |
|  |  | WFOŚiGW 1.354.000 | 1.116.430,36 |  |
|  |  | Dot. Budż. Państwa1.185.810 | 1.062.994,82 |  |
| 2 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dąbrowskiego | 160.400 | 160.369,76 | Zadanie zakończone – kanalizacja sanitarna i deszczowa |
| 3 | Odwodnienie ul. Portowej | 77.000 | 76.679,56 | Zadanie zakończone. Wykonany kolektor deszczowy, studnie betonowe |
| 4 | Odwodnienie ul. Flisaków | 15.000 | 14.885,17 | Zadanie zakończone. |
| 5 | Odwodnienie ul. Powiśle | 56.000 | 55.768,71 | Zadanie zakończone – wykonane przepusty, odtworzono rowy |
| 6 | Kanalizacja deszczowa ul. Krępianki | 117.000 | 116.829,78 | Zadanie zakończone- wykonany system odwodnienia |
| 7 | Projekt komory zbiorczej – ul. Słowackiego | 4.000 | 1.789,98 | Koszt badań rurociągów |
| 8 | Ul. L.Czarnego – kanalizacja deszczowa – I etap | 80.000 | 3.904,00 | Koszt projektu ul.L.Czarnego-boczna |
| 9 | Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte | 23.000 | 22.879,87 | Projekt wykonany. |
| 10 | Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno – rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego, Piszczele - projekt | 100.000 | 58.783,28 | Opracowany projekt zagospodarowania Piszczel |
|  |  |  | 41.000 | środki niewygasające- zgodnie z podjęta uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005 |
| 11 | Projekt kolektorów sanitarnych – drugorzędowych ul. Salve Regina, II Pułku, Księcia Henryka Sandomierskiego | 47.000 | 5.219,52 | Koszt aktualizacji map |
|  |  |  | 41.700 | środki niewygasające- zgodnie z podjęta uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005 |
| 12. | Mały Rynek - projekt | 15.000 | 14.313,04 | Opracowany projekt zagospodarowania |
| 13 | Starówka - projekt | 59.600 | 56.826,11 | Opracowane programy prac zabezpieczających Ratusza i Bramy Opatowskiej |
| 14 | Wodociąg w ul. Długiej - Bocznej | 15.000 | 13.409,55 | Zadanie zakończone. Wodociąg L-193mb |
|  | Ogółem Dz. 900 – KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI | 4.108.810,00 | 3.563.363,82 |  |
| III | Oświetlenie uliczne Dz. 900 Rozdz. 90015 |  |  |  |
| 1 | Ul. Milberta i Schinzla | 130.000 | 113.280,88 | Zadanie zakończone |
| 2 | Ul. Portowa | 40.000 | 38.270,76 | Zadanie zakończone--modernizacja oświetlenia ulicznego |
| 3 | Ul. Rokitek | 80.000 | 70.275,20 | Zadanie zakończone |
| 4 | Ul. Torowa – II etap | 20.000 | 19.816,48 | Zadanie zakończone |
| 5 | Ul. Zamiejska - projekt | 5.000 | 1.708 | Koszt aktualizacji map |
| 6 | Zarzekowice | 15.000 | 15.000 | Zadanie zakończone |
|  | Ogółem Dz. 900 Rozdz. 90015 | 290.000 | 258.351,32 |  |
|  | IV. Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz. 70095 |  |  |  |
| 1 | Budynek świetlicy – ul. Koćmierzów | 167.000 | 166.609 | Zadanie zrealizowane. |
|  | Razem Dział 700 Rozdz. 70095 | 167.000 | 166.609 |  |
|  | Dz. 926 Rozdz 9260 |  |  |  |
|  | Basen – spłata raty | 8.020.000 | 7.981.050,95 | Spłata raty |
|  | INWESTYCJE OGÓŁEM | 13.775.810 | 13.072.913,24 |  |
|  | Dz. 600 Rozdz 60016 |  |  |  |
| 1 | Pomiary reperów na starówce | 50.000 | 50.000 | Wykonane pomiary |
|  | Dz. 921 Rozdz 92195 |  |  |  |
| 1 | Dom Kultury - ul. Portowa | 187.385 | 187.384,85 | Zadanie zakończone Wykonany został remont sali gimnastycznej, holu, dachu, remont i wymiana oświetlenia |
|  | Dz. 600 Rozdz. 60016 (środek specjalny – zajęcie pasa drogowego i parkingi |  |  |  |
| 1 | Ul. Łukawska, ul.Orzechowa, ul.Przytulna, ul.Kwiatowa, ul.Pogodna – wykonanie przepustu, ul.Miodowa | 195.523 | 195.522.56 | Wykonany został remont ul. Orzechowej ,Przytulnej-Kwiatowej, Miodowej, Łukawskiej |
|  | Dz. Rozdz. |  |  |  |
| 1 | Dotacja PGKiM | 35.000 | 35.000 | zrealizowane |
|  | Dz. Rozdz. |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka budynków – ul. Podwale | 53.000 | 52.909,38 | Zadanie zakończone. Budynek został rozebrany, ukształtowano teren wokół oraz odtworzony został fragment nawierzchni. |