TI.2213-1- 8 /04						Sandomierz 5.04.2004R

# WYDZIAŁ FINANSOWY

URZĘDU MIEJSKIEGO

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego za I kwartał 2004r

| Lp | Nazwa zadania | Środki budżetu 2003 | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DROGI Dz. 600 Rozdz. 60016 |  |  |  |
| 1. | Ul. Grodzisko – III etap | 50.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 2. | Ul. Krucza I etap | 400.000 |  | Zadanie na etapie uzyskiwania decyzji – pozwolenia na budowę |
| 3. | Ul. Zamiejska | 120.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 4 | Ul. Podwale – parking | 120.000 |  | Podpisana umowa na wykonanie prac projektowych – termin wykonania 30.06.2004r |
| 5 | Ul. Łąkowa | 100.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 6 | Ul. Kochanowskiego I etap | 270.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 7 | Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego - projekt | 10.000 |  |  |
|  | Ogółem Dz.600 – DROGI | 1.070.000 | 0 |  |
| II. | GOSPODARKA KOMUNALNA -KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI Dz.900 Rozdz. 90095 |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Miasta | 800.000 kredyt WFOŚ 2.234.000 |  | Inwestycja w trakcie realizacji – wykonawca Firma „Skanska“. |
| 2 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dąbrowskiego | 160.000 |  | Zadanie na etapie przygotowania inwestycji, wykupu terenu |
| 3 | Odwodnienie ul. Portowej | 80.000 |  | Uzyskane pozwolenie na budowę |
| 4 | Odwodnienie ul. Flisaków | 25.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 5 | Odwodnienie ul. Powiśle | 30.000 |  | Zgłoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
| 6 | Kanalizacja deszczowa ul. Krępianki | 155.000 |  | Zadanie na etapie postępowania przetargowego |
| 7 | Projekt komory zbiorczej – ul. Słowackiego | 4.000 |  |  |
| 8 | Ul. L.Czarnego – kanalizacja deszczowa – I etap | 80.000 |  | Uzyskane uzgodnienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. |
| 9 | Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte | 10.000 |  | Zadanie na etapie uzyskiwania zgód właścicieli działek na wejście w teren |
| 10 | Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno – rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego, Piszczele - projekt | 100.000 |  | Podpisana została umowa na opracowanie projektu bud-wyk. Zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele. Wykonawca – Most-Drog-Bud- Stalowa Wola. Termin wykonania projektu 4.06.2004r |
| 11 | Projekt kolektorów sanitarnych – drugorzędowych ul. Salve Regina, II Pułku, Księcia Henryka Sandomierskiego | 50.000 |  | Zlecona została aktualizacja map syt.wys. do celów projektowych. |
| 12. | Mały Rynek - projekt | 15.000 |  | Zadanie na etapie projektowania przez Pracownię Projektową Architektoniczną – Sandomierz. Termin wykonania30.07.04. |
| 13 | Starówka - projekt | 60.000 |  | Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu wykonawczego |
|  | Ogółem Dz. 900 – KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI | 3.803.000 | 0 |  |
| III | Oświetlenie uliczne Dz. 900 Rozdz. 90015 |  |  |  |
| 1 | Ul. Milberta | 90.000 |  | Zadanie na etapie przygotowania dokumentów do przetargu |
| 2 | Ul. Portowa | 40.000 |  | Zadanie na etapie przygotowania dokumentów do przetargu |
| 3 | Ul. Rokitek | 80.000 | 37.450 | Budowa oświetlenia na podstawie umowy nr 342/36/03 – wykonawca FHU Elektrosan |
| 4 | Ul. Schinzla | 40.000 |  | Zadanie w trakcie uzyskiwania zgód na wejście w teren (ZOZ, RZE) |
| 5 | Ul. Torowa – II etap | 20.000 |  | Zadanie na etapie przygotowywania dokumentów do pozwolenia na budowę |
| 6 | Ul. Zamiejska - projekt | 5.000 |  | Złożony wniosek do RZE o warunki przyłączenia do sieci |
| 7 | Zarzekowice | 15.000 |  | Na etapie uzyskiwania warunków w Zakładzie Energetycznym |
|  | Ogółem Dz. 900 Rozdz. 90015 | 290.000 | 37.450 |  |
|  | IV. Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz. 70095 |  |  |  |
| 1 | Budynek świetlicy – ul. Koćmierzów | 200.000 |  | Zadanie w trakcie postępowania przetargowego |
| 2 | Budownictwo mieszkaniowe - kredyt | 1.000.000 |  |  |
|  | Razem Dział 700 Rozdz. 70095 | 1.200.000 |  |  |
|  | Dz. 926 Rozdz 9260 |  |  |  |
|  | Basen – spłata raty | 4.650.000 | 1.900.000 | Spłata części raty |
|  | INWESTYCJE OGÓŁEM | 11.013.000 | 1.937.000 |  |
|  | Dz. 750 Rozdz 75023 |  |  |  |
| 1 | Informatyzacja Urzędu i poprawa dostępności do internetu - projekt | 30.000 |  | Zadanie na etapie przygotowywania porozumienia z innymi jednostkami z woj. Świętokrzyskiego o wspólnym złożeniu wniosku o środki do Urzędu Marszałkowskiego |
|  | Dz. 600 Rozdz 60016 |  |  |  |
| 1 | Pomiary reperów na starówce | 50.000 |  | W m-cu kwietniu planowane spotkanie z AGH Kraków |
|  | Dz. 921 Rozdz 92195 |  |  |  |
| 1 | Dom Kultury - ul. Portowa | 115.000 |  | Trwa przygotowanie dokumentów do przetargu |
|  | Dz. 600 Rozdz. 60016 (środek specjalny – zajęcie pasa drogowego i parkingi |  |  |  |
| 1 | Ul. Łukawska, ul.Orzechowa, ul.Przytulna, ul.Kwiatowa, ul.Pogodna – wykonanie przepustu, ul.Miodowa | 177.500 |  | Ul. Łukawska, ul.Orzechowa, ul.Przytulna, ul.Kwiatowa, ul.Pogodna – wykonanie przepustu, ul.Miodowa -głoszone w Starostwie zawiadomienie o zamiarze budowy |
|  | Dz. Rozdz. |  |  |  |
| 1 | Dotacja PGKiM | 35.000 |  | Zadanie w trakcie przygotowania umowy dotacji. |
|  | Dz. Rozdz. |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka budynków – ul. Podwale | 20.000 |  | Podpisana umowa o wykonanie projektu rozbiórki budynku. Termin –31.05.04. Uzyskana opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków |